|  |  |
| --- | --- |
| March | 2018 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| X | X |  | - Afronden typechecker  - Begin maken ms 6 | **Deadline** assignment 5 |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Deadline** assignment 6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | **Deadline Project** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAKEN | Deze week  * Milestone 12 beginnen * Milestone 13 beginnen | Laatste week  * Milestone 14 * Milestone 15 |

**Niet vergeten:**

* For loop in Context analysis moet nog
* Functie hernomen in context analysis? (zie comments bovenaan)
* And Or Mul Add in binop van compil booleans toevoegen
* Code opschonen (zie bestandje ‘info’)

**DAGPLANNING**:

Zaterdag

* Aynel aan verslag
* Afronden milestone 12

Zondag

* Aynel werken 12:00 – 18:00
* Aan milestone 13 (Aynel)

Maandag

* Afronden milestone 13 (Aynel)
* Beginnen milestone 14

Dinsdag

* Aynel les 09:00 – 15:00
* Milestone 13 + 14

Woensdag

* Aynel les 13:00 – 15:00
* Milestone 14 + 15

Donderdag

* Andrea les 11:00 – 15:00
* Milestone 14 + 15

Vrijdag

* Milestone 14 + 15

Zaterdag

- Aynel werken 10:00 – 19:00

- Debuggen + verslag

Zondag (DEADLINE)

* verslag-dag!
* Potentiele ruimte voor bugs